freee株式会社 選考課題 「家計簿アプリの作成」　企画書

1. 実装したい機能
2. 完成イメージ
3. 使用言語、環境等
4. スケジュール

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1. 実装したい機能

・買ったものと値段の閲覧

・↑の入力・更新・削除

・家計簿のカレンダー表示

以上をWeb上で動作させることができるWebアプリケーションの作成を目標とする

1. 完成イメージ、構想

別途資料参照

1. 使用言語、環境等

・使用言語

　・HTML(フロント設計)

　・CSS(デザイン)

　・PHP(サーバーサイド動作、DBアプリ操作、API操作)

　・SQL(DB操作)

・DB概要

　・使用DB：ロリポップサーバー のDB(現在倉金が所有しているもの)

　　　　　　　もしくは無料レンタルサーバー！

　・使用DBアプリ：MySQLデータベース

　・DB操作：phpMyAdmin

・DB構造

freeeinfo\_db

　→ user1\_table

　　→ ・id

　　　 ・date(新しく登録した日時)

　　　 ・lastDate(最終更新日)

　　　 ・name(商品名)

　　　 ・price(商品の価格)

　　　 ・type(支出か、収入か)

　→ user2\_table

　　→ ・id

　　　 ・

　　　 ・…

freeeuser\_db

　→ user\_table

　　→ ・id

　　　 ・name(利用者名)varchar(20)

　　　 ・pass(パスワード)varchar(20)

1. スケジュール

12/14(土) ローカルDB作成、静的ファイル作成

12/15(日) 動作イメージ、DB確保

12/16(月) 動作イメージ

12/17(火) サーバーサイド機能実装①

12/18(水) サーバーサイド機能実装②

12/19(木) サーバーアップロード、動作確認及びデバック

12/20(金) 12:00提出締め切り